友谊关口岸国际道路运输管理处

执法操练场地翻新服务询价文件

**采购单位：中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处**

**日 期： 2025年10月11日**

友谊关口岸国际道路运输管理处

执法操练场地翻新服务供应商需知

为满足执法练兵活动开展需要，拟对单位大院执法操练场地进行翻新，现邀请贵单位参与报价。我处将根据各单位所报文件通过综合评分（得分高者中标）确定成交供应商，并与成交供应商签订合同实施采购。

**一、项目信息**

**（一）项目名称：**后院走道平整沥青路面服务

**（二）预算金额：**3.42万元

**（三）最高限价：**3.42万元（报价超过最高限价的响应文件视为无效响应）

**（四）项目概况：**

单位大院执法操练场地因长期使用，坪漆磨损失效，且露天环境下日晒雨淋导致长青苔，易造成滑倒风险；场地两旁休息用石凳破损，一处路灯光线路不通电，影响练兵活动正常开展。需对场地及配套设施进行翻新，具体内容包括：

1.场地坪漆翻新：面积约466平方米，包含打磨、修补、喷漆、划线及相关材料（油漆等）、运输、人工等费用；

2.石凳及周边修缮：拆除旧水泥长凳石桌瓷砖（18平方米）、大理针石漆刮涂（35平方米）、修补破裂（4个）、垃圾清运（1车）；

3.灯光线路改造：重新安装12米灯光电线、地面开挖线管1项。

**二、资质要求**

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供相关设备清单或技术人员资质证明）；

3.具有良好的商业信誉，近3年内无重大违法违规记录（提供书面承诺）。

**三、询价响应文件的编制与报价**

一）响应方应认真审阅本询价文件，按规定提交完整的响应文件。

（二）报价以人民币为单位，需包含各项服务单价及总报价，单价与总价不符时以单价为准（单价小数点有明显错误的除外），大写与小写不符时以大写为准。

（三）响应文件要求：

1.包含正本1份、副本2份，注明“正本”“副本”，正本与副本不一致时以正本为准；

2.由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，不得涂改，修改处需由原签署人签字确认；

3.密封在信封内，信封封口处加盖公章，并注明项目名称及“请勿提前开启”；

4.响应后原则上不接收修改意见，除非采购方对询价文件内容进行澄清，响应方应在规定时间内书面答复。

**四、响应文件格式要求（至少包含以下内容）**

（一）声明书（格式见附件1）；

（二）报价表（需法人或委托代理人签署，格式见附件2）；

（三）营业执照复印件（加盖公章）；

（四）法定代表人授权书（格式见附件3，如由法定代表人直接参与，可提供法定代表人身份证明）；

（五）资质证明材料（符合本文件“二、资质要求”的相关证明）；

（六）服务方案（含施工计划、质量保障、安全措施等）、相关业绩材料等。

**五、商务要求**

（一）响应方需提供合法经营资格证明，确保所提供的服务及材料符合国家相关质量标准；

（二）服务期限：自合同签订之日起20日内完成全部翻新工作；

（三）付款方式：项目完成并通过验收后，乙方向甲方支付质保金（质保金为合同金额的3%，即人民币1026元。甲方确认收到质保金后，一次性向乙方支付合同全款人民币34200元。2年质保期满无质量问题后退还乙方全额质保金。

（四）不可抗力：因不可抗力导致无法或延迟履行合同的，应在事件发生后3个工作日内书面通知对方，双方协商减少损失或另行安排。

**六、合同签订**

（一）成交供应商应在收到成交通知书后10个工作日内，由法定代表人或委托代理人到采购单位签订合同，服务期限自合同签订之日起计算（具体以合同约定为准）；

（二）询价文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为合同组成部分，合同文本应符合国家相关规定。书面合同一式六份，双方法定代表人签字并加盖公章后生效，双方各执三份。

**七、报价文件递交与现场勘查**

（一）现场勘查：供应商可在工作日（上午8:00-12:00，下午15:00-18:00）联系项目联系人到施工现场勘查，联系人：许玉珊，电话：0771-8550690；

（二）递交截止时间：2025年10月20日18时（逾期送达的响应文件拒收）；

（三）递交地点：广西崇左凭祥市南大路443号二楼财务室，联系人：谢绿油，电话：0771-8550969。

**八、综合评分标准**

（一）价格分（30分）

满足询价文件要求且报价最低的响应报价为基准价，其价格得30分。其他响应方价格得分=（基准价/响应报价）×30分（四舍五入保留两位小数）。

（二）服务方案分（50分）

1.施工计划合理性（15分）：计划科学、进度安排贴合项目实际得10-15分，基本合理得5-9分，不合理得0-4分；

2.质量保障措施（15分）：材料质量承诺明确、施工工艺规范得10-15分，基本可行得5-9分，不完善得0-4分；

3.安全防护措施（15分）：针对场地施工及人员安全的防护措施全面得10-15分，基本达标得5-9分，存在漏洞得0-4分；

4.应急方案（5分）：应对天气、设备故障等突发情况的措施具体得3-5分，措施简单得1-2分，无方案得0分。

（三）企业业绩分（20分）

近3年内承接过类似场地翻新、地坪施工或小型基建项目，每提供1个得5分，最高得20分（需提供合同关键页复印件，能清晰体现服务内容，加盖公章，否则不计分）。

注：1.总分相同的，报价较低者排名优先；报价相同的，服务方案得分较高者优先；

2.所有证明材料需真实有效，弄虚作假的按无效响应处理。

附件

**1.声明书**

中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处：

依据贵方2025年XXXXXXXXXX服务采购项目的邀请，我方（委托代理人名字） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交“报价文件”正本一份，副本二份。

在此，授权代表宣布同意如下：

据此函，法定代表人或委托代理人宣布同意如下：

⒈响应方已详细审查全部“询价文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件，已经了解我方对于询价文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

⒉响应方已清楚了解本项目现场情况,完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

⒊响应有效期自报价截止日起30个日历天。

4.如中选，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，响应方将按“询价文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．响应方同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

6．与本次报价响应有关的一切往来信函请寄：

电话/传真：

日期： 年 月 日

响应方法定代表人或委托代理人签字：

响应方名称（公章）：

开户名称：

开户银行：

账 号：

1. **报价表**

项目名称：执法操练场地翻新服务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 场地坪漆翻新 | 平方米 | 466 |  |  |
| 2 | 拆除旧水泥长凳石桌瓷砖 | 平方米 | 18 |  |  |
| 3 | 大理针石漆刮涂 | 平方米 | 35 |  |  |
| 4 | 修补破裂（石凳） | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 垃圾清运 | 车 | 1 |  |  |
| 6 | 灯光线路改造 | 项 | 1 |  |  |
|  | 总报价（大写） |  |  |  |  |
|  | 总报价（小写） |  |  |  |  |
| 注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精准到个位数。包干制，含税价，包含所有费用。 | | | | | |

法定代表人或委托代理人（签字）：

响应方（盖章）：

联系人姓名及电话：

报价时间： 年 月 日

**3.营业执照复印件**

**4.法定代表人授权书**

中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处：

兹授权为我单位参加贵单位组织的XXXXXXXXXX服务采购项目活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限自本授权书签发之日起至本项目采购活动结束及合同履行完毕止。

授权单位（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期： 年 月 日

附：代理人工作单位：

职务：

性别：

身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

**5.公司资质证明材料**

**6.服务方案**