广西壮族自治区交通运输综合行政执法局广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务项目询价采购文件

采购单位：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局

日    期：        2025年11月27日

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务项目采购报价供应商需知

一、报价的准备和报价

（一）报价方应认真审阅本询价采购文件，并按本文件的规定，提交完整的报价文件。

（二）报价方应用人民币作报价。

（三）报价文件

1.报价文件应由报价方法定代表签署，如由代理人签字应有法定代表人的授权书，授权书必须有法定代表人的签字并盖章方可生效。报价文件不得涂改，否则报价文件作废。

2.报价方资格证明文件视为报价文件不可分割的一部分。

3.报价方应将报价文件用信封密封，信封封口处应加贴密封条，密封条应加盖公章或密封章。

4.报价方应对报价文件仔细核对和检查，报价后采购方不接收修改报价文件的意见，除非采购方对采购文件某部分内容进行澄清，所有报价方应在规定的时间内书面答复。

5.报价时间及地点：报价方请于2025年12月4日中午12点前将装订成册的报价文件（一式三份）以信封密封好，送至我局财务科（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位，联系人：张微，联系电话：0771-2115929。逾期将拒绝接收报价文件。

（四）签订合同

1.成交方应在成交通知书规定的时间内，由法定代表人或委托代理人到采购单位签订合同。

2.成交通知书、本询价采购文件和成交方的报价文件是双方签订合同的依据，合同文本应符合国家相关政策要求。成交方在签订合同时对上述文件有异议，不愿遵照执行，将视情节取消成交方的成交资格，以及赔偿采购方的经济损失。

二、采购需求内容

（一）采购项目名称：广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务

（二）采购项目最高限价金额（人民币）：3.51万元

（三）采购项目内容：服务供应商针对我局广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目提供监理服务和财务决算审计服务，根据项目建设过程的监理情况出具合规有效的项目监理和财务决算审计报告。本次项目具体采购内容如下：

| 序号 | 项目 | 采购需求说明 | 数量 | 单位 | 报价 （万元） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务 | 一、监理的项目概况 本服务所监理的项目建设内容为：完成广西交通运输综合执法系统的信创适配迁移，包括系统信创适配改造、数据迁移、应用支撑平台等；该系统面向全区交通运输综合行政执法机构人员，涵盖自治区、市、县三级机构、企业用户和社会公众。 二、监理服务整体要求 （一）总体要求 供应商依据服务国家有关法律法规、技术标准和信息系统项目监理要求，对项目实施进行质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理及协调，协助采购人全面地对项目的建设内容进行管理和技术监督，对项目承建单位进行全过程管理、监督、指导、评价，确保承建单位的建设行为合法、合理、科学、经济，为采购人规避建设风险，促进项目总体目标的达成。 （二）工作依据 1.监理规范 依据《信息技术服务 监理 第1部分：总则》（GB/T 19668.1-2014）、《信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范》（GB/T 19668.2-2017）、《建设工程监理规范》（GB50319-2023）、《信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范》（GB/T 19668.4-2017）、《信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范》（GB/T 19668.5-2018）开展项目监理工作。 2.其他监理依据 （1）监理单位合同； （2）项目招投标文件； （3）承建单位合同； （4）项目前期设计文件。 （三）工作目标 根据采购人提出的项目各项质量目标，进而制定科学、合理的质量控制方法和措施，确保项目工程质量验收达到合格；杜绝质量和信息安全事故，以最短的工期实现工程顺利竣工并达到最佳的投资效果。 （四）服务内容 1.项目实施情况检查 （1）按照通过审核的实施方案/计划，检查承建单位的实施准备情况、人员投入情况。如果存在问题，及时督促承建单位进行整改。 （2）督促承建单位提交到货计划、信息系统建设计划，审核承建单位的到货计划、信息系统建设计划，到货计划、信息系统建设计划必须符合合同要求的时间节点，跟进承建单位的到货和系统建设工作，发现进度滞后或者实际进度可能影响总体进度时，及时在项目例会上提出预警和监理的建议。 （3）依据项目方案、招标文件、投标文件和合同对本项目的系统开发、硬件设备的数量、规格型号、参数配置、功能、性能进行检查、核对与验收。 （4）依据项目承建合同所约定的工期目标，在确保工程质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对工程进度进行主动控制，确保工程按规定的工期完工。并且定期检查承建单位按照进度计划的项目建设情况，促使计划与实际建设的进度保持一致，发现偏差及时纠正，使项目能够按照计划完成，对项目出现的调整进行严格的程序控制。 （5）协助项目采购人做好项目支付，将付款进度与项目质量和进度结合起来，当发现资金使用严重偏离计划时，及时指出并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。 （6）协助采购人、承建单位做好需求调研和分析，并依据项目招标文件、投标文件、需求规格说明书和详细设计方案对软件平台的功能、性能、接口等内容进行检查、核对与验收。 （7）建立完善的信息与文档管理机制，按照文档管理要求，在建设过程中确保承建单位的文档随工，并对承建单位输出的文档进行审核，及时提出相应的监理意见指导承建单位修改。 2.文档审核 （1）审核承建单位提交的实施方案/计划，确认无误后，受理承建单位的开工申请，签署监理审核意见，签发开工令。 （2）需求调研结束后，督促承建单位整理相应的用户需求，并形成需求规格说明书，由监理单位审核完成后，提出监理意见（抄送采购人负责人），监督承建单位进行完善并复核，在需求规格说明书报审表上签署监理意见。 （3）审核承建单位提交的测试方案，并与采购人、承建单位对系统平台进行测试，监督承建单位对测试发现的BUG进行整改，并进行复测；审核承建单位编制的测试报告，并提出监理意见。 （4）审核承建单位编制的培训方案，检查承建单位培训准备工作（包括培训教材、操作手册、培训签到表、培训记录等），并抽查承建单位的培训工作，督促承建单位编制培训总结报告。 （5）如遇项目延期，审核承建单位提出的延期申请，并督促承建单位对延期内的项目情况进行说明，制定相应的延期计划，保证项目能够在延期的期限内完成建设。 （6）审核承建单位提交的项目验收申请，督促承建单位制定相应的验收方案，并检查承建单位的验收文档准备情况，做好文档审核工作。 3.变更控制 （1）受理变更单位提出的项目变更，对内容进行审核，确认变更流程，督促变更单位完善变更材料并进行复核。 （2）对项目变更进行确认，跟进项目变更后的产生的影响，做好变更结果记录。 4.投资控制 （1）核实承建单位的工程实际完成情况和工程量，确保工程实施情况的真实性。 （2）审核承建单位的项目款支付申请，配合采购人依据工程质量与进度签发项目款项支付凭证。 （3）协助采购人进行工程决算等工作。 5.合同管理 （1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。 （2）依据合同，抓好工程建设目标责任的跟踪落实。如发现合同相关单位有违反承建合同约定的倾向，及时发出警示，防止各方偏离承建合同条款的事件发生。 （3）对合同工期的延误和延期、合同变更、索赔事项进行审核确认。 （4）核对合同约定需要完成内容与项目实际建设内容的一致性。 6.组织协调 （1）明确组织协调。监理单位承担着组织协调的任务，在项目建设过程中，监理单位负责协调采购人、承建单位的关系。 （2）明确沟通程序。按国家相关规范，采购人、承建单位各方对另一方的任何意见、建议、决定都必须首先通过监理单位传达，确保信息的对称。 （3）采取预控措施。明确各方责任界限，建立协调依据，为后续项目管理中遇到的协调事项提供所需的依据。 7.会议制度 （1）监理单位主持召开项目会议，通知采购人和承建单位相关负责人参加。 （2）监理单位负责编制会议纪要，将会议的重要决议体现在会议纪要中，与会各方代表须在会议纪要上签字，后续由监理单位与承建单位一同跟进会议事项的完成情况，对未能及时完成的事项，需及时上报采购人，并做好进一步的沟通确认。 8.监理总结 （1）依据项目设计方案、招标文件、投标文件和合同对项目建设过程中的质量、进度、投资、变更等内容进行评定。 （2）编制项目监理总结报告。 9.组织验收 （1）组织项目初步验收工作，配合采购人完成项目竣工验收。 （2）督促承建单位准备项目验收PPT，并做好项目系统平台的演示。 （3）做好项目验收会的签到准备工作，协助采购人制定验收流程，确定验收会议程。 （4）协助采购人做好项目验收的保障工作。 （5）记录验收意见，监督承建单位按照验收意见完善项目实施工作。 （6）形成项目验收报告。 （五）服务成果 1.监理规划； 2.监理实施细则； 3.监理工作联系单； 4.监理通知单； 5.会议纪要； 6.监理周报/月报； 7.监理检查记录； 8.监理审核意见； 9.监理总结报告； 10.验收意见； 11.验收报告。 三、财务决算审计服务要求 为广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目提供财务决算审计服务，依据国家及自治区有关规定，对本项目开展全面的资料核查与清理，核对账目，盘点实物资产。并审核费用合规性，对投资成本归集、分摊与决算编制，将投资准确计入相应会计科目，并编制包括项目概况表、财务决算表、交付使用资产表等在内的完整决算报表体系，同时编写说明书，对项目概况、资金使用、概算执行情况等进行深入分析。具体工作内容如下： （一）资料梳理 1.全面收集项目的项目立项批复文件、预算评审报告、所有合同及协议、招投标文件、工程变更及签证记录、完整的会计账簿及凭证等。 2.清查账目，核对项目资金来源和支出情况，确保所有与项目相关的支出均已入账。 （二）资产与费用清查核实 1.协助项目单位对项目购置的服务器、网络设备、软件产品等硬件和无形资产进行实地盘点，确保账实相符。 2.审核各项费用支出的合规性。 （三）编制财务决算报表及说明书 1.依据标准模板，编制项目竣工财务决算报表体系，通常包括：项目概况表、财务决算表、投资分析表、交付使用资产总表及明细表等。 2.编写详细的财务决算审计报告，内容涵盖项目基本情况、概预算执行情况及分析、资金到位与使用情况、资产形成与交付情况、财务管理经验与问题建议等。 | 1 | 项 |  |  |
| 商务要求 | 一、报价方必须在报价文件中提供完整的服务方案和实施方案。 二、服务范围：广西南宁市内指定地点。 三、服务要求： 1.成交方须与采购方签订保密合同，承诺对采购人数据、文档、图片等资料保密，如供应商泄露采购人资料，采购人根据国家保密法规定，依法追究供应商法律责任。 2.成交方拟投入本项目服务人员必须签订采购人提供的保密协议，离岗时不得带走相关运维文档、业务数据等，不得泄露采购人的工作机密。 四、响应要求： 1.报价方应承诺投入本项目技术团队不少于5人。 2.服务期：自合同签订之日起至所监理项目整体完成验收之日止。 3.报价方在报价书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求。 4.报价方的报价为完成采购人指定服务内容的包干价，包含但不限于： （1）服务价格：包括拟投入本项目的人工费、交通费、住宿费、差旅费、伙食费； （2）完成服务内容所需的软硬件设备、专用工具的价格； （3）技术支持、售后服务费； （4）采购代理服务费、保险费和各项税金。 （5）包括项目整体验收各项费用。 5.成交供应商不得承担本项目工程建设的系统集成及相关实施工作。 6.本项目成果及其相关知识产权权利归采购人所有。 四、报价人在报价书中必须明确响应本项目所有商务和技术要求，性能技术参数达到或优于需求说明，否则报价无效。 |  |  |  |  |  |

三、商务条款

（一）报价方须有合法的经营资格，必须提供下列有效证照材料：营业执照、法人身份证（复印件）以及报价方认为需要提供的资料,相关复印件需签“与原件相符”并盖单位公章（下同）。

- 报价方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供相关网页资料打印件等材料。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）不可抗力：如因不可抗力问题导致无法或延迟履行合同的，应在不可抗力事件发生后三天内通知对方，并协商寻求减少损失的办法或对双方都公正合理的另外安排。

四、验收标准

成交方按合同要求完成广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务和财务决算审计服务，出具符合国家、自治区相关规范标准的监理报告和财务决算审计报告，并协助完成项目竣工验收及备案工作，验收通过。

五、付款方式

（一）履约保证金：成交方在签订合同后10个工作日内，按合同金额的5%（中小企业按合同金额的2%）向采购方支付履约保证金，服务期到期并履约验收合格后，采购方接成交方来函10个工作日内无息退还成交方。

（二）采购方与成交方合同签订10个工作日内，成交方提交经采购方认可的项目服务方案，采购方向成交方支付合同总额的40%；成交方按合同要求完成项目监理服务、决算审计服务，并出具合规的相应监理服务、财务决算审计报告，广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目整体通过竣工验收，监理服务项目经验收合格后，采购方向成交方支付合同金额的60%。

（三）成交方申请支付合同价款前，应开具相应金额合规发票给采购方。

（四）本项目报价为总包干价，报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购方不再支付任何费用。

六、评审和推荐成交候选人

（一）“评审委员会”构成：本采购项目的“评审委员会”由执法局根据有关要求抽取3人及以上单数作为评委和1名监督员构成。

（二）评审条件：“评审委员会”将以采购文件、报价文件为评审依据，对报价方的报价最终报价、产品质量、服务质量、资质条件等开展评审工作。

（三）评审采用综合评分法，即报价方的报价文件完全响应采购文件的前提下，综合评分最高者推荐为第一成交候选人。

七、评分方法及标准

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 4 %）。除上述情况外，评审价=竞标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）价格分计算公式： 供应商最低评标价金额 某供应商价格分 ＝ ×10分 某供应商评标价金额 | 10分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 | 72分 |
| 2.1 | 技术服务方案分 | 一档（24分）：供应商提供的方案符合采购文件要求，方案简单，内容完整，基本符合采购需求。 二档（28分）：供应商提供的方案符合采购文件要求，方案具体、内容详细，对监理项目的总体框架及技术路线理解到位，方案合理可行，符合采购需求。 三档（32分）：供应商提供的方案完全满足采购文件要求，方案具体、内容详细、有针对性，对监理项目的总体框架、技术路线、建设内容理解充分，方案合理可行、思路清晰，符合或优于采购需求。 | 32分 |
| 2.2 | 服务方案分 | 一档（16分）：方案提出的项目监理工作机构及管理制度具体，具有明确的工作方法及措施，工作方法及措施合理。 二档（20分）：方案提出的项目监理工作机构及管理制度完整，具有明确的工作方法及措施，涵盖质量、进度、投资、变更、合同变更控制等内容，工作方法及措施合理、完整。 三档（24分）：方案提出的项目监理工作机构及管理制度完整，具有明确的工作方法及措施，涵盖合同管理控制、组织协调控制、知识产权控制、知识产权保护控制、项目验收控制方案及措施等内容，工作方法及措施内容详细、针对性和可操作性强。 | 24分 |
| 2.3 | 人员配置分 | - 拟投入本项目的总监理工程师具有信息系统监理师资格证书，同时具有通信类、工程类或计算机类高级工程师资格，或系统集成项目管理工程师、注册造价工程师证书、咨询工程师资质证书的，每个证书得1分，满分3分。 - 拟投入本项目的总监理工程师代表持有信息系统监理师资格证书，同时具有通信类、工程类、计算机类高级工程师资格或信息软件工程相关资质证书的，每个证书得1分，满分3分。 （3）拟投入项目组其他成员配备（除总监理工程师和总监理工程师代表外）持有信息系统监理师资格证书，同时具有通信类、工程类、计算机类工程师及以上资格，或信息软件工程相关资质证书的，每个证书得1分，同一人员最多得2分，本项满分10分。 注：须在响应文件中明确拟投项目团队人员的岗位，同一人员不重复计分。响应文件中须提供以上人员证书扫描件及截标时间前半年内任意1个月的社保证明材料或劳动合同扫描件，并加盖单位公章。 | 16分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 | 18分 |
| 3.1 | 信誉分 | 供应商具有ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每个得2分，本项满分6分。 注：须提供相应证书扫描件并加盖单位公章。 | 6分 |
| 3.2 | 业绩分 | 自2023年1月1日以来，供应商具有信息化项目监理服务业绩的，每个得1分，本项满分12分。 注：须提供相应业绩的合同（包括封面页、合同内容关键页、签字盖章页）扫描件并加盖单位公章。 | 12分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局2025年11月27日

报价文件格式

一、声明书

二、服务方案

三、报价表

四、营业执照复印件

五、法定代表人授权书（如非法定代表人报价请提供）

六、相关业绩证明材料

七、其他需要提供的材料

声明书

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局：

依据贵方广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务项目的询价采购需求，我方（委托代理人名字）    经正式授权并代表报价方      （名称）提交“报价文件”正本一份，副本两份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.报价方已详细审查“采购文件”，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.报价方在报价之前已经与采购方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本报价有效期自开标日起       个自然日。

4.如成交，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，报价方将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.报价方同意按照采购方要求提供与报价有关的一切数据或资料。

日期：        年   月  日

报价方法定代表人或委托代理人签字：

报价方名称（公章）：

开户名称：

开户银行：

账    号：

服务方案

报价表

| 序号 | 项目名称 | 采购需求 | 合计（人民币，元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务 | 针对我局广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目提供监理服务和财务决算审计服务，根据项目建设过程的监理情况出具合规有效的项目监理和财务决算审计报告。 |  |

法定代表人或委托代理人（签字）：

报价方（盖章）：

报价时间：     年    月   日

营业执照复印件

法定代表人授权书

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局：

兹授权    同志为我公司参加贵单位组织的广西交通运输综合执法系统信创适配迁移项目监理服务项目采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年  月  日起至   年  月  日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：   年  月  日

委托代理人工作单位：

职务：        性别：

身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

相关业绩证明材料（成交通知书、项目合同等）

其他需要提供的材料